**ИНФОРМАЦИЯ**

о проведенном контрольном мероприятии – аудит закупки в рамках муниципального контракта «Выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го мостового перехода через р. Енисей до ул. Горького» в части проверки соответствия установленным нормам материалов, которые применялись в 2015 году при устройстве асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня»

Контрольно-счетная палата города Красноярска провела аудит закупки в рамках муниципального контракта «Выполнение работ по объекту «Реконструкция автодороги по ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го мостового перехода через р. Енисей до ул. Горького» в части проверки соответствия установленным нормам материалов, которые применялись в 2015 году при устройстве асфальтобетонного покрытия и бордюрного камня».

Проверка проводилась в муниципальном казенном учреждении города Красноярска «Управление капитального строительства» (далее – Учреждение).

В результате проведенного контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства, в том числе:

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок (не размещались, размещались с нарушением установленных сроков в единой информационной системе документы об исполнении контракта, изменения в контракт вносились с нарушением требований законодательства, не соблюдались условия реализации контракта, приняты и оплачены работы, несоответствующие условиям контракта);

- нарушения ведения бухгалтерского учета (затраты по реконструкции автодороги учтены в бухгалтерском учете не в полном объеме, в акте приемки законченного строительством объекта не указана его стоимость).

Отчет о проведенном контрольном мероприятии утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска от 03.10.2016 № 44.