**ИНФОРМАЦИЯ**

о проведенном контрольном мероприятии «Проверка эффективности использования бюджетных средств при проведении работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дорог в Советском районе города Красноярска № Ф.2017.105912 (в части установки бортовых камней на ул. Белинского на участке от ул. Андрея Дубенского до ул. Партизана Железняка и ул. Партизана Железняка на участке от ул. Белинского до ул. Краснодарская)»

Контрольно-счетная палата города Красноярска провела проверку эффективности использования бюджетных средств при проведении работ по муниципальному контракту на выполнение работ по ремонту дорог в Советском районе города Красноярска, в части установки бортовых камней на ул. Белинского на участке от ул. Андрея Дубенского до ул. Партизана Железняка и ул. Партизана Железняка на участке от ул. Белинского до ул. Краснодарская.

В результате контрольного мероприятия выявлены нарушения требований действующего законодательства, в том числе:

* 1. нарушения при включении объектов в план ремонта и определении объемов бюджетных ассигнований на проведение ремонта (не принят порядок ремонта автомобильных дорог в соответствии с требованиями федерального законодательства, в 2016 году не проведена оценка технического состояния автомобильных дорог для определения соответствия (несоответствия) их транспортно-эксплуатационных характеристик требованиям технических регламентов);
1. нарушения условий реализации муниципального контракта (нарушения стандартов качества установленных бортовых камней). Заказчиком (МКУ «УДИБ» работы на момент проверки не приняты, ведется претензионная работа.

Отчет о проведенном контрольном мероприятии утвержден решением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Красноярска от 15.08.2017 № 33.